Практична робота №5 Проектування програмного забезпечення за ітеративною та інкрементною моделлю

Тема: Проектування програмного забезпечення за ітеративною та інкрементною моделлю (Iterative and incremental development)

Мета: Навчитись проектувати гіпотетичне програмне забезпечення, спираючись на принципи, що закладені в ітеративній та інкрементній моделі, створення проєкту частинами, які поступово доповнюються та вдосконалюються, тобто  засвоїти принципи ітеративного (повторюваного) та інкрементного (нарощуваного) підходів до розробки ПЗ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

- Коли вперше виникла концепція ітеративної та інкрементної моделі?

- Назвіть основні переваги ітеративної та інкрементної моделі?

- Назвіть основні недоліки ітеративної та інкрементної моделі?

- Яка область використання ітеративної та інкрементної моделі?

Завдання: Ознайомтесь з основними принципами ітеративної та інкрементної моделі, за обраною темою сформуйте детальний перелік робіт щодо розробки програмного забезпечення згідно етапів цієї моделі для власного проекту.

Розбити систему на модулі чи версії (інкременти) та спланувати кілька циклів опрацювання (ітерацій) для реалізації базового й додаткового функціоналу. Кожний етап повинен бути супроводжений документацією (визначити перелік документів, необхідний для кожного етапу).

Структура звіту до лабораторної роботи

- Тема та мета роботи.

- Опис предметної області (коротко про те, яку програму ви створюєте, наприклад, інтернет-магазин, чат або медичну інформаційну систему).

- План ітерацій та інкментів:

Ітерація 1 (Інкремент 1): Базовий каркас програми, головне вікно, реєстрація користувача.

  - Ітерація 2 (Інкремент 2): Додавання основної бізнес-логіки (наприклад, каталог товарів, робота з базою даних).

  - Ітерація 3 (Інкремент 3): Додаткові функції (наприклад, оплата, сповіщення, аналітика) та оптимізація.

- Проєктування (Діаграми):

  - UML-діаграми класів або прецедентів (Use Case), що відповідають поточному етапу.

- Висновок: опис переваг моделі (гнучкість, раннє виявлення помилок) для обраного завдання.

| Ітерація | Ітерація (проектування, кодування, тестування) | Перелік робіт | Результат (арьефакт) | Документ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Методичні вказівки до виконання роботи:

- Робота повинна бути виконана згідно критеріїв оформлення документації на аркушах формату А4.

- Студентам перед виконання Практичної роботи потрібно ознайомитись із необхідним теоретичним матеріалом, потім обрати тему. В якості теми можна взяти тему попередніх Практичних робіт (власний проект) або змінити власну тему, узгодивши її з викладачем.

- Спочатку рекомендується проговорити можливі варіанти виконання.

- Якщо потрібні пояснення – можна звернутись до викладача. Викладач сам вирішує відповідати на питання чи надати підказки, де можна знайти відповідь.

- Протягом виконання Практичної роботи студенти можуть використовувати конспекти або інші джерела інформації.

- Роботу потрібно набирати на комп’ютері, що розташований в аудиторії або на власному ноутбукові, назвавши документ «Практична робота № ».

- По закінченню Практичну роботу потрібно здати на перевірку викладачеві, роздрукувавши її або надіславши електронною поштою. Якщо викладач знаходить помилки чи неточності, він може повернути роботу на доопрацювання.

Оформлену відповідно до встановлених вимог роботу здати на перевірку викладачеві, надіславши електронною поштою на адресу t.i.lumpova@gmail.com. Якщо викладач знаходить помилки чи неточності, він може повернути роботу на доопрацювання.

Файл з роботою повинен мати назву в такому форматі:

KPZ <Номер групи><Номер лекції / Практичної> [літера позначення типу роботи L – лекція, R – Практична]<Прізвище англійською>.. Наприклад, KPZ4101Rbuts.doc.

Тему в заголовку листа записати

KPZ<Номер групи>-ЛР<Номер Практичної>-<Прізвище >

Строк виконання цієї роботи	ІПЗ-41, 42 –

Всі запитання, що виникнуть, надсилайте на електронну адресу викладача, Тему в заголовку листа записати

KPZ  <Номер групи>-Запитання-<Прізвище >.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

- Інкрементність означає додавання нових частин або функцій до програми (наприклад, спершу авторизація, потім каталог, потім кошик).

- Ітеративність передбачає багаторазове переглядання та покращення вже написаного коду чи архітектури на основі тестування та відгуків.

Ітеративна модель (Iterative and incremental development - IID)

Каскадна модель життєвого циклу є ідеальною, оскільки лише дуже прості завдання проходять усі етапи без будь-яких ітерацій (повернень на попередні кроки процесу). Наприклад, при програмуванні може виявитися, що реалізація деякої функції неефективна і вступає у протиріччя з вимогами до продуктивності системи. У цьому випадку потрібні зміни проекту, а можливо, і переробка специфікацій. Для врахування повторюваності етапів процесу розроблення створювались альтернативи каскадної моделі. Із таких альтернатив утворилася ітеративна модель. Ця модель передбачає розбиття життєвого циклу проекту на послідовність ітерацій, кожна з яких нагадує "міні-проект" з усіма фазами життєвого циклу.

Класична ітераційна модель абсолютизує можливість повернень на попередні етапи. Ця обставина відбиває істотний аспект програмних розробок: прагнення заздалегідь передбачати всі ситуації використання системи та неможливість у переважній більшості випадків досягти цього. Усі традиційні технології програмування спрямовані лише на те, щоб мінімізувати повернення. Але суть від цього не змінюється: при поверненні завжди доводиться повторювати побудову того, що вже вважалося готовим.

Мета кожної ітерації в розробленні ПЗ – отримання працюючої версії програмної системи, що включає функціональність, визначену інтегрованим змістом усіх попередніх і поточної ітерації. Результат фінальної ітерації містить усю необхідну функціональність продукту. Таким чином, із завершенням кожної ітерації продукт розвивається інкрементально (нарощує функціональність).

Ідея ітеративної розробки така: замість однієї довгої послідовності дій увесь життєвий цикл продукту ділиться на кілька мініциклів (ітерацій). У кожній з ітерацій розробляється чи поліпшується окремий компонент системи, після чого він додається до раніше розробленого функціоналу.

Мініцикли повторюються, і результатом кожного є оновлена версія продукту, яка, своєю чергою, проходить тестування і може надаватися для цього користувачам. Для перевірки концепції продукт не має бути повністю готовим, достатньо реалізувати базову частину функцій.

На початку розробки поставили такі завдання:

- провалідувати бізнес-ідею та гіпотези з користувачами продукту;

- з’ясувати, як користувачі взаємодіють із базовим функціоналом;

- зрозуміти основні потреби аудиторії, чи справді потрібен наш інструмент;

- проаналізувати поведінку користувачів, вивести патерни. поведінки

Спочатку маємо тільки бізнес-ідею. Завдяки ітераційному підходу виконуємо роботу частинами, тестуємо готові функції та оперативно вдосконалюємо продукт на базі відгуків користувачів.

Ітеративна модель підійде для тих, хто:

- розробляє MVP-версію продукту для оцінювання концепції та пошуку product/market fit (PMF) — це стан, коли ваш продукт повністю задовольняє реальні потреби ринку та цільової аудиторії, а люди активно купують його та рекомендують іншим. (MVP - Minimum Viable Product, або мінімально життєздатний продукт — це найпростіша робоча версія продукту з базовим набором функцій, якої достатньо для задоволення перших потреб користувачів та перевірки бізнес-ідей на реальному ринку);

- працює над невеликими стартапами й поки не знає, яким має бути продукт;

- хоче створити продукт, що задовольнятиме конкретні потреби;

- зацікавлений у постійному розвитку свого проєкту.

Недоліки, які має ітеративна модель:

- не кожен клієнт погодиться на такий підхід, більшість віддає перевагу класичним методам розробки;

- потребує багато часу, тому можна не вкластися у визначений бюджет і дедлайн;

- потенційні проблеми з архітектурою, оскільки вимоги до продукту постійно змінюються. Крім того, щоб надати їй адекватного вигляду, можуть знадобитися додаткові ресурси.

Які уроки, можна винести з розгляду IID

Урок 1. Discovery Stage — мастхев (річ, предмет або явище першочергової потреби, яке обов'язково варто мати через його надзвичайну популярність, корисність чи модність ) у розробці продукту/

Discovery Stage — це попередній етап, на якому виявляється цільова аудиторія, її потреби та проблеми. Основна мета — підтвердити або спростувати припущення щодо продукту та зрозуміти, чи вирішує він проблему користувача.

На початковому етапі треба скласти приблизні Customer Journey Map (CJM) або карта шляху клієнта — це візуальна схема, яка показує повну історію взаємодії людини з компанією, продуктом або брендом і Proto Persona - Портрет клієнта  -  конкретний тип покупця з його реальними цілями та мотивами.. Для цього необхідно досконало знати свою аудиторію: чим вона живе, з якими проблемами стикається.

Щоб скласти «персону» користувача, провестии невелике інтерв’ю з потенційною аудиторією. Через живу комунікацію зрозуміти, що найбільше її турбує (pains) і як можемо допомогти це виправити.

Дослівно Customer Journey Map — це мапа подорожі користувача. Вона показує точки дотику людини з продуктом, тобто ті етапи, які долає користувач для досягнення своєї мети.

У нашому випадку CJM постійно оновлювалася впродовж проєкту. Потрібно підлаштовуватися під наших користувачів і розв’язували нові проблеми в кожній ітерації.

На базі виявлених під час інтерв’ю потреб і проблем користувачів складаються та тестуються гіпотези. Лише після цього побачимо реальну картину того, хто наш користувач і які в нього потреби.

Урок 2. Розробка функціоналу не має займати багато часу

На перших спринтах розробки часто занадто уважно ставилися до всіх деталей і досконало допрацьовували всі властивості продукту (фічі). Однак після інтерв’ю з користувачами та тестування може виявитися, що велику частину функціоналу треба змінювати та адаптувати до нових вимог. Наприклад, після перевірки прототипів  - реалізували теги та фільтрацію відео.

Уже після релізу продукту побачимо, що людям важко зрозуміти, як користуватись таким функціоналом. Тому після кількох ітерацій зазвичай об’єднують схожі властивості з рядком пошуку в застосунку для досягнення поставлених метрик.

Зміна готового функціоналу може займати багато часу команди та уповільнювати роботу. Отже, для тестування бізнес-ідеї достатньо реалізувати лише базову частину функцій. Після тестування MVP з фокус-групою визначаються подальші вимоги до продукту. Код у такому разі не має бути на 100% ідеальним. Утім він має виконувати своє цільове призначення та давати змогу провести тестування. Про деталі дизайну можна подбати пізніше.

Наприклад, спочатку ви можете мати лише нарис функції, щоб перевірити, як нею користується аудиторія. Скажімо, прототип кнопки, що надсилає відео іншому користувачеві в чаті. Коли людина натискає на кнопку, вона бачить повідомлення про те, що функція перебуває в розробці й буде доступна найближчим часом. Отже, ви можете дізнатися, наскільки вона є затребованою серед учасників фокус-групи, не розробляючи функціонал повністю. Такий підхід дає можливість задати вектор розвитку продукту та зменшити витрати через попередню валідацію ідей та функцій.

Урок 3. Тісна комунікація з користувачами допомагає створити якісний продукт

Для повного розуміння потреб, поведінкових патернів і звичок користувачів недостатньо лише проводити тестування user flow - потік користувача, Що показує:

- Точку входу: звідки приходить користувач (реклама, пошук, пряме посилання).

- Послідовність кроків: які дії він робить на кожному екрані (кліки, введення тексту).

- Точки вибору: розвилки у сценарії, де людина приймає рішення (наприклад, «зареєструватися» чи «продовжити як гість»).

- Фінальну точку: успішне завершення дії (оплата товару, завантаження файлу, підписка).

Важливо створювати фокус-групи, опитувати людей особисто та збирати зворотні відгуки.

Із самого початку важливо знайти так званих early adopters — групу потенційних користувачів, які тестуватимуть застосунок і надаватимуть зворотний зв’язок. Звісно, не всі з обраних учасників точно потраплять у цільову аудиторію, але чим раніше буде розпочате тестування гіпотези з реальними користувачами, то швидше визначиться цільова  аудиторія.

Наприклад, на перших етапах тестування мобільного застосунку користувачі порівнювали його з Instagram та Foursquare. Це показує, що результати тестування не визначають цінність продукту, а лише показують, наскільки успішно користувач рухається. Коли ж створили робочу версію продукта і він потрапив у реальне середовище, то побачили, що він корисний для іншої цільової аудиторії. На ній потрібно сфокусуватися.

Отже, важливо з самого початку визначити свою цільову аудиторію та якомога швидше затестувати MVP-версію продукту з користувачами.

Урок 4. Потрібно сформувати з командою спільне бачення продукту

Проєкт розвиватиметься повільно, якщо команда не має чіткого бачення продукту та не знає, як рухатися далі. Тому варто долучати всіх членів команди до проведення Discovery Stage, визначення цільової аудиторії та основної проблеми, яку вирішує продукт. На основі цих даних сформуєте загальне бачення майбутнього проєкту та його функціоналу.

Зауважимо, що  не варто перетворювати продукт на швейцарський ніж і наповнювати його всіма властивостями (фічами), які спадають на думку. Пам’ятайте, ваш продукт — це інструмент для розв’язання проблем користувача.

Потрібно створити дорожню мапу (roadmap) для кращого планування розвитку продукту. В ітеративній моделі вимоги до продукту постійно змінюються. Завдяки roadmap можна вносити такі зміни та візуалізувати прогрес.

Дорожня мапа дасть змогу команді знати:

- у якому напрямку рухається проєкт;

- на якому етапі перебуває;

- чого треба досягти найближчим часом;

- пріоритетність завдань.

Вам і вашій команді не доведеться витрачати купу часу на планування подальших завдань. Навпаки, кожен учасник має перед собою довгострокову стратегію та може сам вносити ідеї щодо того, як швидше досягти результату. Це особливо ефективно для Agile-команди, де на кожному етапі розробки залучені спеціалісти з різних сфер.

Урок 5. Клієнт має бути на одній хвилі з вами

Необхідно насамперед пояснити клієнту методи, які використовуєте під час розробки. Якщо цього не зробити, є великий ризик, що він хаотично вноситиме правки в проєкт і вимагатиме негайних змін.

Перед розробкою потрібно пояснити замовнику, як будемо працювати під час спринтів і як управляти впорядкованим за пріоритетністю списком завдань, ідей, функцій та вимог, які необхідно виконати в межах проєкту чи розробки продукту (беклогом). Потрібно зібрати  завдання у беклог і тільки після їхньої валідації та тестування починати розробку відповідно до визначеного пріоритету. Клієнт натомість може вважати, що зміни до продукту мають бути миттєвими, щоб швидше задовольнити потреби клієнтів. На практиці ж це вносить деструктив у розробку й не дає змоги зробити розпочатий функціонал до дедлайну.

Особливості ітераційної моделі та методології розробки: навіщо валідувати ідею, чому важливо проводити не лише тести, а й опитування користувачів, як створювати та перевіряти гіпотези. Після виконання цих дій через декількох ітерацій команда працюватиме злагоджено.

Звісно, замовник може вносити зміни та нові ідеї. Однак кожну нову ідею потрібно обговорювати командою, перетворюєвати в гіпотезу, робити прототип і тестувати. Тільки якщо задум відповідає реальним потребам користувача, він реалізується у новий функціонал продукту.

Висновок

Ітеративна модель — це ефективний підхід до розробки продуктів із багатьма невідомими. Якщо є намір динамічно розвивати проєкт, постійно поліпшувати функціонал та адаптувати його до потреб користувачів, то це гарна альтернатива традиційній водоспадній моделі.

Ітеративна розробка не підійде, якщо:

- продуктова команда володіє експертними знаннями у сфері, й нема потреби тестувати бізнес-ідею;

- клієнт звертається до вас із попередньо добре провалідованою ідеєю продукту;

- дотримання графіку виконання робіт та бюджету є критично важливими для клієнта.