Практична робота №03. Проектування програмного забезпечення за допомогою каскадної (водоспадної) моделі

Тема: Проектування програмного забезпечення за допомогою каскадної (водоспадної) моделі

Мета: Навчитись проектувати програмне забезпечення (візьміть тему власної курсової роботи), спираючись на принципи, що закладені в каскадній моделі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

- Що таке модель конструювання?

- Що таке життєвий цикл програмного забезпечення.

- Які різновиди моделей життєвого циклу програмного забезпечення Вам відомі?

- Назвіть основні характеристики і фази каскадної моделі.

- Назвіть основні переваги каскадної моделі?

- Назвіть основні недоліки каскадної моделі?

Завдання: Ознайомтесь з основними принципами каскадної моделі, за темою та сформуйте детальний перелік робіт щодо розробки програмного забезпечення згідно етапів каскадної моделі для власного проекту. Кожний етап повинен бути супроводжений документацією (визначити перелік документів, необхідний для кожного етапу).

Методичні вказівки до виконання роботи:

- Робота повинна бути виконана згідно критеріїв оформлення документації на аркушах формату А4.

- Студентам перед виконання лабораторної роботи потрібно ознайомитись із необхідним теоретичним матеріалом, потім обрати тему. В якості теми можна взяти тему попередніх практичних робіт (конструювання програмного забезпечення для своєї курсової роботи) або обрати власну тему, узгодивши її з викладачем.

- Спочатку рекомендується проговорити можливі варіанти виконання, сформувати діаграму прецедентів.

- Якщо потрібні пояснення – можна звернутись до викладача. Викладач сам вирішує відповідати на питання чи надати підказки, де можна знайти відповідь.

- Протягом виконання практичної роботи студенти можуть використовувати конспекти або інші джерела інформації.

- Роботу потрібно набирати на комп’ютері, що розташований в аудиторії або на власному ноутбукові, назвавши документ «Практична робота № ».

- По закінченню практичну роботу потрібно здати на перевірку викладачеві, роздрукувавши її або надіславши електронною поштою. Якщо викладач знаходить помилки чи неточності, він може повернути роботу на доопрацювання.

Оформлену відповідно до встановлених вимог роботу здати на перевірку викладачеві, надіславши електронною поштою на адресу t.i.lumpova@gmail.com. Якщо викладач знаходить помилки чи неточності, він може повернути роботу на доопрацювання.

Файл з роботою повинен мати назву в такому форматі:

KPZ <Номер групи><Номер лекції / лабораторної> [літера позначення типу роботи L – лекція, R – лабораторна]<Прізвище англійською>.. Наприклад, KPZ4101Rbuts.doc.

Тему в заголовку листа записати

KPZ<Номер групи>-ПР<Номер лабораторної>-<Прізвище >

Строк виконання цієї роботи	ІПЗ-41,42,43 – 11.10.2026

Всі запитання, що виникнуть, надсилайте на електронну адресу викладача, Тему в заголовку листа записати

KPZ  <Номер групи>-Запитання-<Прізвище >.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Класична каскадна модель, незважаючи на отриману останнім часом негативну оцінку, справно служила фахівцям з програмного інжинірингу багато років. Розуміння її сильних сторін і недоліків покращує оцінний аналіз інших, найчастіше більш ефективних моделей життєвого циклу, заснованих на даній моделі.

У перші роки практики програмування спочатку записувався програмний код, а потім відбувалася його налагодження. Загальноприйнятим вважалося правило починати роботу не з розробки плану, а з загального ознайомлення з продуктом. Без зайвих формальностей можна було спроектувати, закодувати, налагодити і протестувати ПЗ ще до того, як воно буде готове до випуску. Це нагадувало процес, зображений на рис. 1. У структурі такого процесу є декілька недоліків.

По-перше, оскільки спочатку не існувало офіційного проекту або аналізу, неможливо було впізнати про момент завершення процесу. Також був відсутній спосіб визначення відповідності вимогам щодо досягнення якості.

Виконувати, доки не буде завершено

Виходи

Входи

Кодування та тестування

Рисунок 1 -  Модель процесу " Виконувати, доки не буде завершено ”

У 1970 році каскадна модель була вперше визначена як альтернативний варіант методу розробки ПЗ за принципом кодування-усунення помилок, який був широко поширений в той час. Це була перша модель, яка формалізувала структуру етапів розробки ПЗ, надаючи особливого значення вихідним вимогам і проектування, а також створенню документації на ранніх етапах процесу розробки.

Початковий етап виконання каскадної моделі показаний у лівій верхній частині рис. 2. Продовження процесу виконання реалізується за допомогою впорядкованої послідовності кроків. У моделі передбачено, що кожна наступна фаза починається лише тоді, коли повністю завершено виконання попередньої фази Кожна фаза має певні критерії входу і виходу: вхідні і вихідні дані.

В результаті виконання генеруються внутрішні чи зовнішні дані проекту, включай документацію та ПЗ. Документи по аналізу вимог згодом передаються системним фахівцям, які в свою чергу передають їх розробника програмних систем більш високого рівня.

Програмісти передають детальні технічні характеристики програмістам, які вже представляють готовий код тестерам.

Рисунок 2 – Каскадна модель проектування програмного забезпечення

# Безсмертна класика Водоспад

Серед запитань, що неминуче виникають в кожному проєкті, виокремлюється одне: як доцільніше управляти процесом розробки продукту? Один з варіантів відповіді, перевірений роками — Waterfall (або каскадна модель управління розробкою ПЗ).

Правда, зараз ця методика невпинно критикується, але чи так все погано насправді, чи ми черговий раз прийдемо до того, що все нове — добре забуте старе?

Огляд від ШІ

Каскадна модель (Waterfall) — це класичний, лінійний підхід до управління проектами, де кожен етап (аналіз, проектування, розробка, тестування, впровадження) суворо слідує за попереднім. Найчастіше її використовують у галузях, де помилка коштує надто дорого, а вимоги до продукту є чіткими, незмінними та зафіксованими від самого початку.

Нижче наведено найвідоміші історичні та сучасні приклади проектів, виконаних за каскадною моделлю, розподілені за галузями.

Космічні та оборонні програми

- Програма "Аполлон" (НАСА): Проект висадки людини на Місяць розроблявся за суворою каскадною моделлю. Будь-які зміни в архітектурі ракети Сатурн-5 на пізніх етапах були неможливими через величезні ризики та вартість фізичного виробництва.

- Системи протиповітряної оборони (наприклад, Patriot): Програмне забезпечення для військових радарів і систем наведення потребує стовідсоткової передбачуваності та відповідності державним стандартам (таким як DOD-STD-2167A), які історично вимагали саме каскадного підходу.

Масштабні інфраструктурні та інженерні проекти

- Будівництво тунелю під Ла-Маншем: Проект вимагав детального проектування ще до початку перших розкопок. Зміна вимог посеред процесу розробки призвела б до катастрофічних фінансових втрат.

- ГЕС "Три ущелини" в Китаї: Найбільша у світі гідроелектростанція будувалася за чіткими послідовними фазами — від геологічного аналізу до фінального запуску турбін, без можливості «ітеративного» перероблення вже зведеної греблі.

Операційні системи та критичне ПЗ (ранні етапи)

- Ранні версії Microsoft Windows (до Windows 95/98 включно): У 80-х та 90-х роках програмне забезпечення постачалося на фізичних носіях (дискетах та компакт-дисках). Помилки після релізу було вкрай важко виправити, тому Microsoft використовувала жорсткі фази тестування та стабілізації коду перед масовим виробництвом.

- Бортове ПЗ для літаків (наприклад, Boeing 777): Прошивка для управління польотом (Fly-by-wire) створюється за суворими стандартами безпеки (DO-178C). Тут критично важливо мати повну документацію та верифікацію кожної вимоги, що є основою Waterfall.

Чому ці проекти обрали саме Waterfall?

| Критерій порівняння | Чому Waterfall спрацював |
| --- | --- |
| Ціна помилки | Занадто висока (людські життя або мільярдні збитки). |
| Вимоги | Фіксовані на 100% до початку технічних робіт. |
| Кінцевий продукт | Має матеріальну складову (залізо, бетон, мікросхеми), яку не можна оновити "по повітрю". |

Перехід від однієї фази до іншої здійснюється за допомогою формального огляду. Таким чином, клієнт отримує загальне уявлення про процес розробки, крім того відбувається перевірка якості програмного продукту. Як правило, проходження стадії огляду вказує на домовленість між командою розробників і клієнтом про те, що поточна фаза завершена і можна перейти до виконання наступної фази. Закінчення фази зручно приймати за стадію в процесі виконання проекту.

В результаті завершення певних фаз формується базова лінія, яка в даній точці "заморожує" продукти розробки. Якщо виникає потреба в їх зміні, тоді для внесення змін використовується формальний процес змін.

У критичних точках каскадної моделі формуються базові лінії, остання з яких є базовою лінією продукту. Після формування заключній базової лінії проводиться огляд приймання.

Короткий опис фаз каскадної моделі

Наведена нижче характеристика являє собою короткий опис кожної фази каскадної моделі (включаючи фази інтеграції):

- дослідження концепції - відбувається дослідження вимог на системному рівні з метою визначення можливості реалізації концепції;

- процес системного розподілу - може бути пропущений для систем з розробки виключно ПЗ. Для систем, в яких необхідна розробка як апаратного, так і програмного забезпечення, необхідні функції застосовуються до ПЗ та обладнанню відповідно із загальною архітектурою системи;

- процес визначення вимог - визначаються програмні вимоги для інформаційної предметної області системи, призначення, лінії поведінки, продуктивність і інтерфейси. (В разі необхідності в процес також включено функціональний розподіл системних вимог до апаратному і програмному забезпеченню.);

- процес розробки проекту - розробляється і формулюється логічно послідовна технічна характеристика програмної системи, включаючи структури даних, архітектуру ПЗ, інтерфейсні уявлення і процесуальну (алгоритмічну) деталізацію;

- процес реалізації - в результаті його виконання ескізне опис ПЗ перетворюється на повноцінний програмний продукт. При цьому створюється вихідний код, база даних і документація, які лежать в основі фізичного перетворення проекту. Якщо програмний продукт являє собою придбаний пакет прикладних програм, основними діями по його реалізації будуть установка і тестування пакета програм. Якщо програмний продукт розробляється на замовлення, основними діями є програмування та код-тестування;

- процес установки - включає установку ПЗ, його перевірку і офіційну приймання замовником для операційного середовища;

- процес експлуатації та підтримки - має на увазі запуск користувачем системи і поточне забезпечення, включаючи надання технічної допомоги, обговорення питань, що виникли з користувачем, реєстрацію запитів користувача на модернізацію та внесення змін, а також коригування або усунення помилок;

- процес супроводження - пов'язаний з виявленням програмних помилок, несправностей, збоїв, модернізацією та внесенням змін, що генеруються процесом підтримки. Складається з ітерацій розробки і передбачає зворотний зв'язок з надання інформації про аномалії;

- процес виведення з експлуатації - висновок існуючої системи з її активного використання або шляхом припинення її роботи, або завдяки її заміні новій системою або модернізованою версією існуючої системи;

- інтегральні завдання - включають початок роботи над проектом, моніторинг проекту та його управління, управління якістю, верифікацію та атестацію, менеджмент конфігурації, розробку документації та професійну підготовку протягом усього життєвого циклу.

Процес роботи, оснований на каскаді

Виникнення ідеї та її обговорення

На цьому етапі про розробку як таку мова не йде, просто розглядається якась з’явилася ідея, цікава одному або кільком людям.

Аналіз вимог

Етап, на якому вимоги замовника до проєкту описуються в найдрібніших деталях, також визначається, якими способами буде досягнута мета, позначаються терміни завершення робіт і фінансова складова. При цьому зазвичай закладається певний запас часу та грошей для кожного ланцюга роботи. По закінченню аналізу вимог у наявності має бути ТЗ для програмістів та бюджет.

Проєктування програмного забезпечення

На цьому етапі робляться конкретні кроки:

- обирається платформа програмування (Python, PHP, JS тощо)

- уточнюються технічні деталі (наприклад, як будуть взаємодіяти сервіси або продукти з серверами, чи будуть використовуватися API, яка буде логіка зовнішнього та внутрішнього інтерфейсу тощо)

- вирішуються питання безпеки проєкту (наприклад, чи буде використовуватися HTTPS, SSL-шифрування тощо)

- описуються ролі користувачів програмного продукту (адміністратор, клієнт, менеджер тощо)

- фіналізуються питання надійності, продуктивності та подальшої техпідтримки цільового продукту

- формується конкретна команда.

Розробка програмного забезпечення

Етап, на якому пишеться код, що відповідає документації, розробленій раніше.

Тестування програмного забезпечення

Готова версія продукту тестується фахівцями в умовах, наближених до бойових, виявляються та фіксуються баги. Найбільш катастрофічні для роботи ПЗ в цілому — виправляються, менш критичні — можуть не бути виправлені, якщо немає часу або вичерпано бюджет.

Технічна підтримка програмного забезпечення

Придатний до роботи програмний продукт починають використовувати за призначенням і здійснювати його підтримку. Тобто: слідкувати за працездатністю, усувати збої в роботі, планувати розширення функціоналу на основі відгуків від користувачів.

Усі вищезгадані етапи виконуються строго послідовно, отримані результати документуються. Щоб зрозуміти еволюцію класичної каскадної методології, описаної вище, можна вивчити PMBOK. Між 3-ою та 4-ю версіями є ряд відмінностей, які допоможуть зрозуміти шлях “каскаду”.

Плюси і мінуси каскадної моделі розробки програмного забезпечення

| Сильні сторони каскадної моделі розробки ПЗ | Слабкі сторони каскадної моделі розробки ПЗ |
| --- | --- |
| - гранична деталізація кожного кроку роботи, що супроводжується документуванням | - витрати часу на ведення детальної документації, яка, до того ж, може бути не завжди зрозумілою замовнику, і викликати в нього запитання |
| - вимоги чітко і зрозуміло викладені, не можуть суперечити одне одному або змінюватися в процесі роботи | - необхідні кваліфіковані бізнес-аналітики, здатні сформулювати прийнятне для продуктивної роботи ТЗ - відсутня можливість для маневру, якщо в процесі розробки з’ясувалося, що продукт не відповідає вимогам ринку |
| - можливість заздалегідь знати, скільки часу і грошей буде витрачено на проєкт | - витрати часу і грошей досить високі |
| - легкість розуміння методики як такої навіть для найменш досвідчених розробників - легкість контролю і, при необхідності, передачі проєкту іншій команді, завдяки суворій системі звітності. | - висока ймовірність виявлення критичних проблем вже на завершальному етапі розробки, причому їх усунення на етапі готового продукту обходиться надто дорого. |

Як і коли використовувати каскадну модель розробки. Як показує практика, модель Waterfall цілком доречна у наступних випадках:

- замовник бере участь у проєкті лише на першому етапі і приймає готовий продукт;

- змінювати вимоги до продукту не планується;

- проєкт відрізняється високою складністю, тривалістю і дорожнечею;

- основний пріоритет — якість, навіть у збиток часу;

- відсутність команди розробників екстра-класу;

- допускається можливість виконання проєкту на аутсорсі (Аутсорсинг — це передача компанією певних непрофільних бізнес-процесів або завдань стороннім фахівцям чи іншій компанії на умовах договору).

Для розуміння ж мотивації відмови від каскадної методології можна прочитати книгу  “Scrum. Революційний метод управління проєктами” Джеффа Сазерленда.

Приклади використання Waterfall

Каскадна модель у чистому вигляді в сучасній розробці не так вже й поширена і, часто, те, що не підходить під визначення Agile, називають Waterfall, тому досить складно визначити, де використовується саме ця методологія.

За оцінками експертів, значна частина ERP-систем, програм, призначених для будівництва, медицини, роботи з державними контрактами, промисловістю і подібних фундаментальних цілей розробляється за допомогою тієї чи іншої модифікації “водоспаду”.

Чак Кобб, автор книг, присвячених Agile-методам у проєктному менеджменті, наставник, інструктор, говорить: "Якщо б ви будували міст через річку, було б смішно сказати: “Ми побудуємо перший прогін, подивимося, як це виходить, а потім вирішимо, як закінчити залишкові прогини!"

Серед компаній, в яких використовували або використовують Waterfall, можна відзначити такі підходи

| Назва компанії | Для чого використовувалася модель Waterfall | Використовується чи зараз методологія | Коментар представника компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| Wüstenrot & Württembergische (W&W) | Розробка ERP-системи для фінансового сектора | Немає даних | _ |
| Cisco | Розробка систем безпеки | Так | _ |
| EPAM | Різноманітні продукти і рішення або їх частини | Так | Олексій Іонов: “…не обов’язково весь великий проєкт робити за Agile — можна використовувати гнучку розробку в рамках окремих фаз або потоків робіт…” |
| IBM | Різноманітні продукти і рішення або їх частини | Так | Розалінда Редкліфф: “Настав час, коли команди розробників, що займаються водоспадом, не в змозі виконати вимоги бізнесу, тому ці проєкти і продукти отримують більше роботи по технічному обслуговуванню… Водоспад буде поступово замінений новими технологіями та новими командами, зацікавленими у впровадженні нових бізнес-практик”. |
| Microsoft IT | Різноманітні продукти і рішення або їх частини | Ні | “Протягом останніх кількох років… усі наші команди прийняли гнучку методологію. Ми виявили, що вона вирішила багато проблем, пов’язаних із традиційною моделлю водоспаду, де проєкти плануються заздалегідь і можуть зайняти місяці або навіть роки. У рамках цієї моделі продукт може виявитися застарілим, як тільки ми його випустили”. |
| AT Consulting | Різноманітні продукти і рішення або їх частини | Так | Василь Кораблев: “Для розробки систем з нуля ми використовуємо один з підходів гнучкої (Agile) або каскадної (waterfall) розробки, або їх комбінації”. |
| Parallels | Різноманітні продукти і рішення або їх частини | Так | Микола Добровольський: “В різних проєктах у нас використовуються різні підходи — десь Agile з одно-двохтижневими спринтами, а десь — майже що Waterfall з контрольними точками по кілька місяців. За багато років роботи у нас склалося враження, що чим більший проєкт і команда, що працює над ним, тим складніше і менш ефективно намагатися приліпити розробку до agile-процесу”. |
| SAP | Різноманітні продукти і рішення або їх частини | Так | Євгеній Арнаутов: “На етапі створення продукту часто можна бачити варіанти Agile, причому іноді поєднані з Waterfall-підходом”. |
| Toyota | Різноманітні продукти і рішення або їх частини | Ні | Сатоші Ішії: “…ми намагаємося навчитися застосовувати TPS (Lean на Заході) до розробки програмного забезпечення”. |

Додатки та програми для управління розробкою за каскадною моделлю

Для роботи з “водопадом” можна використовувати ряд сервісів для постановки задач. Ключові критерії — наявність тайм-трекера, канбан-дошок і діаграми Ганта.

Висновок

Waterfall — методологія, що використовується досить давно і, що б не говорили критики, в ряді випадків — ефективно. При цьому для управління проєктами, які вимагають швидкого реагування на змінні потреби ринку, зазначений підхід не є доречним у чистому вигляді. Виходячи з коментарів представників найрізноманітніших компаній, можна зробити висновок про те, що “водоспад” має право на життя в сучасних проєктах. Але його використання виправдане там, де вимоги точно не зміняться до моменту готовності проєкту.

ERP-система (Enterprise Resource Planning — планування ресурсів підприємства) — це спеціальне програмне забезпечення, яке об'єднує всі ключові бізнес-процеси компанії в єдину централізовану платформу