Лекція 2 Планування конструювання програмного забезпечення

Огляд від ШІ

Планування конструювання програмного забезпечення (ПЗ) — це визначення порядку створення, інтеграції компонентів, розподілу завдань та заходів із забезпечення якості майбутнього продукту.

Основні етапи планування конструювання

- Визначення стратегії кодування: вибір стандарту оформлення коду, мов програмування та інструментів розробки.

- Порядок інтеграції: визначення того, як і в якій послідовності окремі модулі збиратимуться в єдину систему (знизу-вгору, зверху-вниз або інкрементально).

- Розподіл завдань: призначення відповідальних за конкретні модулі, функції чи підсистеми з урахуванням їхньої кваліфікації.

- Стратегія тестування: планування блочного (юніт-) тестування, яке виконує сам розробник під час конструювання.

- Критерії завершеності: визначення умов, за яких написаний код вважається готовим до передачі на інтеграційне чи системне тестування.

Чинники, що впливають на план

- Вибрана методологія: каскадний підхід (Waterfall) вимагає жорсткого та детального плану наперед, тоді як гнучкі методики (Agile) фокусуються на ітеративному плануванні короткими етапами (спринтами).

- Складність проєкту: мінімізація складності коду та архітектурних рішень ще на етапі планування знижує ризики помилок.

- Готовність вимог: чітко зафіксовані специфікації дозволяють точно розрахувати час на реалізацію.

Як писати план розробки програмного забезпечення. Якщо ви хочете створювати круті додатки, вам слід виконати всі ці кроки або принаймні більшість із них.

Що таке план розробки програмного забезпечення? SDP (Software Development Plan або План розробки програмного забезпечення) — це головний документ проєкту, який описує всі етапи, методи, ресурси та правила створення майбутнього програмного продукту. [

Що входить до SDP

- Цілі та завдання: опис того, що саме створюється і які проблеми вирішує програма.

- Етапи та терміни (графік): розклад робіт від ідеї до релізу.

- Ролі та команди: хто і за що відповідає в процесі розробки.

- Методологія: вибір підходу до роботи (наприклад, Agile чи Waterfall).

- Управління ризиками: можливі труднощі та плани їх вирішення. [1, 2]

Навіщо потрібен План розробки

- Задає чіткий напрямок для всієї команди.

- Допомагає контролювати бюджет і час.

- Зменшує ризики зриву дедлайнів.

Якщо ви хочете створити такий документ, розкажіть:

- Який у вас проєкт (мобільний додаток, сайт, гра)?

- Яку методологію плануєте використовувати (Agile чи класичний Waterfall)?

SDP або План розробки програмного забезпечення – це складений документ, який містить усю інформацію, необхідну для керування проєктом. Інформація або безпосередньо включена до вмісту SDP, або там розміщено посилання на інші специфікації та плани.

План проєкту для впровадження програмного забезпечення описує, чому розробник бере участь у проєкті та як він збирається його створити. Він також включає розробку методів і дає членам команди структуру для моніторингу проєкту під час роботи над ним. Деякі з факторів, на які SDP прагне звернути увагу, включають

- Проблеми, які вирішить програма

- Підхід до розробки, який використовуватиме команда

- Ключові функції програмного забезпечення

- Порядок розробки

- Керівницька роль у проєкті

- Обов'язки кожного члена команди

## Чому вам потрібен план розробки програмного забезпечення

У плануванні процесу розробки є кілька ключових елементів. Фактори з точки зору розробки програмного забезпечення:

1. Управління ризиками

Коли мова заходить про розробку програмного забезпечення, існує ймовірність, що все піде не так, як вам би хотілося. Ось тут і вступає в дію управління ризиками. Ви визначаєте ризики, розставляєте їх за пріоритетністю та складаєте план їх пом’якшення.

Основні ризики у розробці програмного забезпечення поділяються на кілька категорій залежно від їхнього походження та впливу на проєкт.

Технічні ризики

- Низька якість коду та архітектури. Використання застарілих технологій або помилки проєктування призводять до складнощів масштабування та частих збоїв.

- Вразливості в залежностях. Використання сторонніх бібліотек або відкритих пакетів із незакритими дірами створює загрози безпеці.

- Технічний борг (Technical Debt). Накопичення тимчасових та неоптимальних рішень заради швидкості сповільнює подальшу розробку.

Організаційні та управлінські ризики

- Зміна вимог (Scope Creep). Постійне додавання нових функцій без перегляду бюджету та дедлайнів руйнує плани проєкту.

- Нереалістичне планування. Хибна оцінка часу та складності завдань призводить до перепрацювань і зриву термінів.

- Недостатній бюджет. Фінансові обмеження змушують скорочувати тестування чи відмовлятися від важливих інструментів.

Людський фактор

- Плинність кадрів. Втрата ключових розробників чи архітекторів критично сповільнює проєкт через передачу знань та пошук заміну.

- Брак кваліфікації. Невміння команди працювати з обраним стеком технологій породжує безліч помилок.

- Вигорання команди. Надмірне навантаження та режим «героїзму» знижують продуктивність і якість коду

2. Розподіл ресурсів

Потрібно ретельно розподілити достатні ресурси для різних етапів розробки. Правильний розподіл ресурсів забезпечить безперебійну реалізацію проєкту. Це означає, що потрібно оцінити загальний час, зусилля та витрати ресурсів і відповідно розподілити ресурси. Неправильний розподіл ресурсів може призвести до незвичайних затримок у реалізації проєкту та порушення термінів.

3. Документація

Надзвичайно важливо створити інструкції та інформацію, які допоможуть користувачам взаємодіяти з програмним забезпеченням. Також потрібно мати угоди щодо обслуговування та оновлення програмного забезпечення. Це допоможе встановити чіткі очікування та уникнути конфліктів, пов’язаних із обслуговуванням програмного забезпечення після розробки.

## Мета та завдання плану розробки програмного забезпечення

Мета плану проєктів розробки програмного забезпечення полягає в тому, щоб повідомити членам команди та зацікавленим сторонам метод, який слід обирати під час розробки програмного забезпечення, і те, як керівник програми використовуватиме прямі ресурси.

Мета SDP — включити структуру з чітким розумінням розробки програмного забезпечення та проблем, які вони намагаються вирішити. Приклад питань:

- Які проблеми вирішуються?

- Які основні завдання розвитку?

- Який метод розробки програмного забезпечення буде використано?

- Які ключові функції?

- Який графік розробки?

- Який порядок розробки?

- Які обов'язки команди?

- Як здійснюється та вимірюється контроль якості?

## 7 кроків процесу планування розробки програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення – це складний технічний процес, який вимагає багатьох етапів. Коли у вас є план проєкту, стає легше стежити за кожним кроком його розробки.

### Ставте цілі

Коли ви визначаєте цілі та обсяг свого проєкту, це допоможе визначити вашу ідеальну кінцеву точку та прояснить мету проєкту. Ви повинні визначити та окреслити свої цілі, що полегшить створення плану.

### Визначте робочий процес проєкту

Визначивши цілі, ви зможете визначити робочий процес і те, що вам потрібно для досягнення кінцевих точок. Вимоги включатимуть - команду, обладнання, час, навички та бюджет. Ці вимоги змінюватимуться залежно від ваших конкретних цілей.

### Формування бюджету

Бюджет є важливою частиною планування проєкту розробки програмного забезпечення. Ви повинні розробити список вимог, щоб визначити приблизну оцінку вартості.

### Документація та вимоги

Коли цілі визначено, команди бачать, що їм потрібно для досягнення бажаного результату. Необхідні ресурси включають такі аспекти:

- Ресурси

- Бюджет

- Час

Кожен аспект документа планування програмного забезпечення є життєво важливим для виконання. Ресурси залежать від ідеї та розміру проєкту. Наявність ресурсів вказана в документації. Це допоможе розробникам зрозуміти потреби та цілі процесу розробки програмного забезпечення. Він включає масштаб проєкту та початкові вимоги та цілі. Ваша команда розробників і ви повинні задокументувати технічні вимоги для успішної доставки програмного продукту.

### Створіть часову шкалу

Коли ви окреслили основні елементи свого плану розробки програмного забезпечення, настав час створити графік розробки програмного забезпечення. Ви можете розділити завдання та переглянути такі ресурси, як бюджет і команда, щоб ви могли скласти приблизну оцінку часу, який знадобиться для завершення проєкту. Важливо передбачити додатковий час для виконання всіх ваших завдань або залучити менеджера проєкту, щоб переконатися, що ваш проєкт відповідає термінам.

### Створіть команду

Коли цілі, бюджети, часові рамки та інші плани встановлені, настав час створювати команду. Це непросте завдання, і може знадобитися час, щоб знайти відповідних розробників. Одним із варіантів є найняти команду розробників із компанії розробників, це заощадить час і гроші.

### Прогрес і якість

Вкрай важливо забезпечити тестування якості та перевірку прогресу як частину плану. Тестування якості є дуже важливою частиною розробки програмного забезпечення як останній крок.

## Ключові компоненти плану проєкту розробки програмного забезпечення

Немає шаблону планування розробки програмного забезпечення, якого повинні дотримуватися всі SDP, але є ключові частини, які мають бути включені.

### Вступ

Ця частина досить очевидна. Ви повинні визначити мету, що стоїть за планом, і цілі, які ви намагаєтеся досягти за допомогою нього. Вступ повинен містити

- Мета

- область

- визначення

- акроніми

- абревіатури

- посилання

- огляд

### Організація проєкту

Ця частина має вирішальне значення для розробки плану проєкту для визначення структури проєкту, спілкування між членами команди та загального ходу проєкту.

### Керування програмним забезпеченням

Це один із найскладніших аспектів плану на початкових етапах розробки. Тут ви визначаєте, що ви будете робити для управління ризиками, бюджетуванням, часовими рамками тощо.

### Контроль проєкту

Тут ви підсумовуєте всі аспекти проєкту, які були розпочаті під час розробки. Вам потрібно вказати вимоги до інтерфейсу користувача/користувача, специфікації вимог до програмного забезпечення (SRS) і бізнес-потреби.

### Технічне обслуговування та підтримка

Обслуговування програмного забезпечення передбачає заплановані дії для вирішення нетермінових проблем або виконання запланованих покращень. Підтримка програмного забезпечення охоплює заходи щодо вирішення термінових проблем, які можуть порушити роботу програмного забезпечення та спричинити простої. Ви повинні вибрати обидва типи, щоб забезпечити високу продуктивність, стабільність і безпеку програмного забезпечення.

## Ризики, яких слід уникати під час створення плану розробки програмного забезпечення

Написати ідеальний план розробки програмного забезпечення – непросте завдання. Планування стає складнішим, коли проєкт складний.

### Раптові зміни розкладу

Іноді SDP має стислі терміни. У деяких випадках групи розробників програмного забезпечення не могли вкластися в ці терміни.

Як цього уникнути?

Ви можете мінімізувати цей ризик, створивши план проєкту, який дозволяє встановити реалістичні терміни.

### Неточна оцінка бюджету

Іншим ризиком SDP є неточні оцінки, які призводять до хибних очікувань. Неточні оцінки витрат, термінів і результатів не виправдають очікувань клієнтів.

Як цього уникнути?

Ви можете мінімізувати цей ризик, уточнивши свої оцінки. Це допоможе зацікавленим сторонам сформувати реалістичний погляд на ваш проєкт.

### Низька продуктивність

Команди розробників програмного забезпечення можуть мати проблеми з продуктивністю, які можуть статися через виснаження співробітників, затримки та інші фактори.

Як цього уникнути?

Ви можете підвищити продуктивність членів вашої команди:

- побудова чіткого плану проєкту, щоб уникнути вигорання

- ефективне спілкування про деталі та проблеми проєкту

- чудовий керівник команди, який може мотивувати

- підвищення продуктивності шляхом встановлення твердих цілей

### Прогалини у спілкуванні

Ще одна проблема, яка може зашкодити розривам у спілкуванні між членами команди.

Як цього уникнути?

Ви можете мінімізувати ризик непорозумінь, найнявши компетентного керівника групи та склавши послідовний план розробки програмного забезпечення.

### Втрата члена команди

Коли ключові члени команди залишають проєкти, це становить значний ризик у розробці програмного забезпечення. Їх може бути важко замінити навичками, досвідом і досвідом проєкту.

Як цього уникнути?

Ви можете мінімізувати цей ризик:

- Ведення документації деталей вашого проєкту

- Створення програми навчання для нових учасників

- Попросити працівника, який звільняється, підготувати план із алгоритмом дій

## Життєвий цикл розробки програмного забезпечення

Створення та розвиток будь-якого продукту відбувається поступово, проходячи кілька обов'язкових етапів, деякі з яких можуть йти паралельно.

Життєвий цикл проєкту в ІТ — це безперервний процес, який завершується лише тоді, коли його вирішено закрити. Якщо ви придумали ідею продукту та звернулися до команди розробників, наготуйтеся, попереду багато роботи.

### Оцінка та планування

Це, мабуть, найбільш відповідальний і важливий з усіх кроків створення успішної програмної системи. Уся зібрана інформація використовується для планування проєктного підходу.

Крім того, передбачено планування вимог щодо забезпечення якості та визначення різноманітних ризиків, пов’язаних із проєктом. Результатом аналізу є визначення різноманітних технічних підходів, які можна використовувати для успішної реалізації проєкту з мінімальними ризиками. Плануйте те, що можете контролювати, і пам’ятайте про те, що не можете спланувати. Це допоможе вам отримати міцну основу для переходу до другого етапу.

### Специфікація вимог до програмного забезпечення

Після завершення аналізу основних вимог наступним кроком є чітке визначення та документування вимог до продукту та затвердження замовником. Якщо однією з цілей першого етапу є розуміння та аналіз вимог, то на цьому етапі мають бути прописані всі цілі, це захист обох сторін.

Ви повинні чітко визначити та записати, що потрібно зробити, за допомогою SRS (специфікації вимог до програмного забезпечення). Документ містить усі вимоги до продукту, які необхідно спроєктувати та розробити протягом життєвого циклу проєкту.

### Дизайн

SRS — це рекомендації для розробників, які пропонують найкращу архітектуру для продукту. Зазвичай існує кілька підходів до проєктування архітектури продукту. Усі запропоновані підходи задокументовані в DDS (специфікація проєктної документації), і вибрано найкращий підхід до проєктування. Цей підхід дуже чітко визначає всі архітектурні модулі продукту, а також його зв’язок із зовнішніми та сторонніми модулями.

### Розробка

Тут починається розробка та складання продукту. Весь програмний код, нові модулі та функції розроблені на основі DDS. Ідеальна документація допоможе кращій реалізації. На цьому етапі бере участь команда розробників. Написаний код повинен бути покритий модульними тестами. Потім ви тестуєте нові функції з іншими модулями за допомогою інтеграційних тестів. Ці дії виконує команда розробників.

### Гарантія якості

Гарантія якості включає всі етапи життєвого циклу. Дефекти продукту реєструються, відстежуються, виправляються та повторно перевіряються. Це відбувається до тих пір, поки продукт не досягне стандартів якості, які прописані в документації. На цьому етапі команда ручних тестувальників бере участь у процесі розробки.

### Доставка та підтримка

Після тестування продукт випускається. Іноді впровадження відбувається поетапно, дотримуючись бізнес-стратегії. Продукт може бути спочатку випущений в обмеженому сегменті і протестований в реальному бізнес-середовищі, це тестування UAT (User Acceptance Testing). Це фінальний етап перевірки програмного забезпечення перед його запуском, під час якого реальні користувачі чи замовники тестують продукт, щоб підтвердити його готовність до роботи. Головна мета Перевірити, чи відповідає програма реальним бізнес-потребам.

- З'ясувати, чи зручний продукт для користування.

- Отримати офіційне схвалення (acceptance) від замовника перед випуском у відкритий доступ (продакшн).

Потім, на основі відгуків, продукт може бути випущений як є або із запропонованими вдосконаленнями. Після виходу продукту на ринок проводиться його супровід для наявної клієнтської бази, на цьому етапі підключаються служби підтримки.

Особливості UAT

- Хто проводить: Майбутні користувачі, власники продукту (Product Owner) або представники бізнесу, а не професійні тестувальники.

- Коли проводиться: Наприкінці циклу розробки, коли всі технічні та функціональні помилки вже виправлені.

- Чим відрізняється від звичайного тестування: QA-інженери шукають технічні збої та помилки коду, тоді як UAT оцінює, чи працює логіка програми так, як потрібно для реальної роботи підприємства чи людини.

## Найкращі методи створення плану розробки програмного забезпечення

Завданням розробки програмного забезпечення є виконання вимог до продукту. Якщо ви хочете навчитися створювати та випускати високоякісне програмне забезпечення, вам потрібно дотримуватися плану.

### Розбити процес на модулі

Створити весь план програмного забезпечення одразу — неможливе завдання. Ви повинні розбити процес на підзавдання. Потрібно використовувати модульну систему: визначте кожен розділ плану як модуль і відповідальних членів команди. Потрібно встановити реалістичний кінцевий термін для кожного модуля та переконайтеся, що всі команди отримали підтвердження обсягу їх роботи.

### Дослідження в реальному часі

Дослідження є вирішальним процесом під час створення плану розробки програмного забезпечення. Результати дослідження ринку, відгуки користувачів і фокус-групи мають бути доступні всім членам команди в режимі реального часу разом із оновленнями.

### Оновлення плану

Проєкт програмного забезпечення для планування – це безперервний процес. Пріоритети постійно змінюються. Розробка програмного забезпечення має бути актуальною, тому члени команди повинні регулярно її переглядати. Зберігайте попередні версії на випадок суперечок щодо проєкту.

### Запустити пілотний тест, щоб отримати відгуки користувачів

Після розробки функції ви повинні протестувати її на користувачах. Результат має бути відображено в SDP. Взаємодія з користувачами може змінити фокус з одного підходу до розвитку на інший або отримати нові ресурси. Усі ці зміни мають бути задокументовані в проєкті планування розробки програмного забезпечення.

Розробка будь-якої програми, будь то невелика процедура обробки інформації, що надходить на консоль, або складний програмний продукт, складається з декількох етапів, і грамотне виконання плану проєкту розробки програмного забезпечення є вирішальним для отримання хорошого результату. Написати план проєкту одразу складно, тому його слід розділити на підзавдання та призначити відповідальних за кожен етап SDP.

Суворе дотримання основних етапів розробки програмного забезпечення стає основним критерієм для компаній, що розробляють програмне забезпечення, та їхніх клієнтів.

Планування конструювання програмного забезпечення за інкрементно ітераційною моделлю

Огляд від ШІ

Планування конструювання програмного забезпечення (ПЗ) за інкрементно-ітераційною моделлю — це спосіб створення програм частинами (інкрементами) та за кілька повторень (ітерацій). Замість того, щоб намагатися зробити все ідеально з першого разу, команда розробляє продукт крок за кроком, постійно його покращуючи.

Простий приклад: розробка комп'ютерної гри. На першому етапі (ітерації) створюєте лише одного персонажа, який вміє ходити (перший інкремент). На другому етапі додаєте ворогів і можливість стрибати. На третьому — красиву графіку та звуки.

🌟 Основна суть підходу

- Ітерація (Повторення): Це короткий проміжок часу (зазвичай 2–4 тижні), за який команда виконує повний цикл роботи: аналіз, дизайн, кодування та тестування.

- Інкремент (Приріст): Це готова, робоча частина програми, яку додають до попередньої версії в кінці кожної ітерації.

📋 Етапи планування проекту

Планування за цією моделлю схоже на складання великого конструктора Лего. Воно складається з таких кроків:

1. Глобальне планування (Загальне бачення)

- Визначення головної мети проекту.

- Створення загального списку всіх вимог та функцій (його часто називають беклогом).

- Приблизна оцінка загального бюджету та термінів.

2. Поділ на інкременти (Черговість випуску)

- Вся програма ділиться на логічні блоки.

- Визначається MVP (Мінімально життєздатний продукт) — найперша версія програми, яка вже має корисні функції і яку можна показати користувачам.

- Функції розставляються за пріоритетом: найважливіші роблять спочатку, менш важливі — згодом.

3. Планування окремої ітерації (Короткостроковий план)

- Перед початком кожної ітерації команда обирає кілька завдань із загального списку.

- Складається детальний план роботи на наступні 2–3 тижні.

- Кожне завдання розписується так, щоб його можна було встигнути зробити та протестувати до кінця ітерації.

📈 Плюси та мінуси моделі

| 👍 Переваги (Плюси) | 👎 Ризики (Мінуси) |
| --- | --- |
| Швидкий результат: Робочу версію програми можна побачити дуже рано. | Важче контролювати бюджет: Оскільки плани постійно змінюються, важко одразу назвати точну вартість всього проекту. |
| Гнучкість: Якщо користувачам щось не сподобалося, це можна легко змінити в наступній ітерації. | Заплутаність архітектури: Якщо погано спроектувати основу програми на початку, нові шматочки (інкременти) буде важко приєднувати. |
| Менше ризиків: Помилки виявляються одразу під час тестування в кінці кожної ітерації, а не в самому кінці проекту. | Потреба в постійній увазі: Клієнт або замовник має постійно спілкуватися з командою та оцінювати роботу. |

🏗️ Як виглядає життєвий цикл однієї ітерації

Кожні кілька тижнів команда проходить через маленький замкнений цикл:

- Планування: Що саме робимо зараз?

- Аналіз та дизайн: Як саме ця функція має працювати і виглядати?

- Розробка: Написання коду.

- Тестування: Перевірка, чи немає помилок (багів).

- Демонстрація (Рев'ю): Показ готового інкременту замовнику або користувачам для отримання відгуків.

Схема виконання

Чудова цитата

Бути кваліфікованим конструктором програмного забезпечення означає, що ви маєте бути обізнані в обєктно-орієнтованих аспектах Конструювання програмного забезпечення. Ви маєте глибоко опанувати ієрархією успадкування, сила поліморфізму має струмувати через вас, зв’язки і розв’язання має стати вашою другою природою, композиція має бути вашим хлібом і маслом.

Джерело: https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/9c538f49-255c-446b-b34d-14f33c763ec0/content